# Projeto iMali Conecta e Avança

Lista de Tarefas

# UI/UX e Design

- Mapeamento de Fluxos: Desenhar a jornada do comerciante desde o registo até ao checkout com o BNPL.

- Onboarding Progressivo: Criar o design dos ecrãs de submissão de documentos (NUIT, Alvará, Extrato) de forma não intrusiva.

  - Sugestão: Botão de Atualizar Documentos no dashboard

- Design do Dashboard Business: Interface simplificada para o comerciante ver o seu limite disponível e a dívida.

- Identidade Visual Micro-learning: Criar o layout do portal de vídeos e os assets para o avatar.

- Protótipo Mobile-First: Garantir que tudo funcione em ecrãs pequenos

# Dev Front-End

- Implementação do Marketplace: Customizar o tema do Bagisto para a identidade visual do ICA.

  - Dependente de:

    - a. Comunicação com o suporte do Bagisto para esclarecimento de dúvidas sobre limitações do produto

    - b. Envio do inquérito para o suporte do Bagisto

- Interface do Micro-ERP: Desenvolver os formulários simples de entrada/saída de stock e registo de vendas manuais.

- Integração de Webview: Garantir que o portal web seja encapsulado corretamente para acesso via App iMali.

- Player de Vídeo Leve: Implementar o componente de vídeo (YouTube Embed)

  - Deve-se otimizar para baixo consumo de dados?

# Dev Back-End

- Lógica de Negócio ICA: Criar a camada de serviço que une o utilizador do Marketplace à conta iMali Business.

- Gestão de Estados do BNPL: Desenvolver o motor de estados (Pendente, Aprovado, Pago, Em Incumprimento).

- Base de Dados: Estruturar as tabelas para o Micro-ERP e logs de transações B2B.

- Sistema de Notificações: Configurar disparos de SMS/Push para avisos de vencimento de faturas BNPL.

# API

- Módulo API Bagisto: Configurar e estender a API do Marketplace para comunicar com a conta iMali.

- Endpoint de Scoring: Criar a rota que o Marketplace consulta para saber se o utilizador Pode ou Não Pode ver a opção BNPL no checkout.

- Integração Gateway: Desenvolver os endpoints de receção de callbacks (webhooks) da Gateway de pagamentos.

# BNPL

- Algoritmo de Diferimento: Programar o cálculo automático de datas de vencimento (15, 30, 45 dias) e taxas associadas.

- Motor de Cobrança Automática: Criar o script (Cron Job) que tenta debitar o valor da conta iMali Business na data de vencimento.

- Bloqueio de Crédito: Lógica para suspender automaticamente novas compras se houver uma fatura vencida.

# Credit Scoring (Avaliação Interna)

- Motor de Regras Inicial: Definir os pesos para:

  - (a) Documentação entregue

    - Se ele entregar tudo, ganha (por exemplo) 20 pontos no Score. Se faltar o Alvará, ganha apenas 5.

  - (b) Tempo de conta ativa

    - Um comerciante que tem a conta iMali Business aberta há 6 meses é menos arriscado do que um que abriu a conta ontem apenas para pedir o BNPL. Podemos dar 10 pontos por cada 3 meses de conta ativa. Isso evita o "golpe" de alguém criar uma conta fantasma só para drenar o limite de crédito e desaparecer.

  - (c) Volume de vendas via QR Code.

    - Se o QR Code da iMali mostra que ele vendeu 50.000 MT no último mês, o sistema "sabe" que ele tem fluxo de caixa para pagar uma compra de 10.000 MT a 15 dias. É um dado interno da PAYTEK. Não precisamos de perguntar ao banco dele; nós vemos o dinheiro a passar pelo nosso sistema. Este fator deve ter o maior peso (ex: 50 pontos), pois é a prova real de que o negócio dele pulsa.

- Integração de Evidências: Criar o sistema de leitura/upload de extratos bancários para validação de capacidade de pagamento.

- Reputação Digital: Desenvolver o sistema de "estrelas" ou pontos baseado no histórico de pagamentos BNPL.

  - Até que ponto faz sentido ?

# Gateway

- Orquestração de Pagamentos: Configurar a aceitação de M-Pesa, e-Mola e cartões dentro do fluxo do Marketplace.

- Liquidação Imediata: Garantir que, ao usar BNPL, o fornecedor recebe o "OK" de pagamento imediato (virtualmente) para libertar a mercadoria.

# Marketplace (Bagisto)

- Configuração Multi-Vendor: Configurar as permissões para que cada fornecedor gira o seu próprio catálogo.

- Catálogo Fechado: Implementar a restrição onde apenas utilizadores logados com perfil "Business" veem preços de revenda.

# Micro-learning

- Curadoria de Conteúdo: Pesquisar e validar os vídeos sobre assuntos relacionados aos serviços do projeto.

  - ERP simplificado

  - Boas práticas no Marketplace por exemplo

- Produção de Vídeo: Gravação e edição dos conteúdos de 3-5 minutos com o avatar.

  - Pesquisar ferramenta com IA para gerar vídeos sobre:

    - BNPL

    - app iMali

- Gestão de Conteúdo (CMS): Organizar os PDFs e áudios no backoffice para acesso on-demand.

# Back-end e API

- Motor de Scoring: Desenvolver a função que lê as variáveis (extrato, transações, perfil) e devolve um valor numérico (o limite BNPL).

- Arquitetura de Decimais: Configurar a base de dados SQL com o tipo DECIMAL(19,2) para garantir que nenhum cêntimo se perde nas transações B2B.

- Lógica de Bloqueio: Criar a regra de "Hard Stop" — se o Scoring baixar de X ou se houver fatura vencida, a API do Marketplace bloqueia o botão de Pagar com BNPL.

# UI/UX e Micro-learning

- Lançamento da Fase 0: Desenhar a interface de Micro-learning:

  - Na app iMali Business

  - No canal youtube

  - Para as redes sociais

# Marketplace

- Configuração de Checkout: Integrar o seletor de prazos (15, 30, 45 dias) que só aparece se o status_scoring for positivo.

- Exibição de Preços: Garantir que o frontend mostre os preços com as casas decimais (ex: MT 1.500,00).

| ## Monitorizador de Tarefas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsável | Estado | Tarefa |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |
| Pessoa | Não iniciado |  |